三角镇关海棠项目低效工业用地改造方案

根据经批复的规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于三角镇锦成路37号的关海棠低效工业用地进行改造，由关海棠进行自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇锦成路37号，东至锦成路，南邻已建工业厂房，西邻已建工业厂房，北至古河街，用地面积0.8152公顷（8151.7平方米，折合约12.23亩）。

（二）标图入库情况

改造地块因不符合土地利用总体规划，不能纳入省标图入库范围。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产证为粤（2016）中山市不动产权第 0096470号，为原土地权利人中山市三角镇房地产开发公司自1998年12月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有9栋建筑物，为关海棠自2002年开始使用。现有建筑面积12134.15平方米，现状容积率约1.49，其中9634.64平方米建筑物已按规定办理规划报建等手续，其余2499.51平方米未办理规划报建等手续，作工业厂房和配套办公用房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，该地块改造前年产值为10090万元（约825万元/亩），年税收为350万元（约28.62万元/亩）。经研究，认定属于低效工业用地。

改造地块已获得抵押权人中国农业银行股份有限公司中山三角支行同意改造，不涉及闲置、查封、历史文化资源要素，地块为土壤污染潜在监管地块，改造主体将根据相关要求进行解锁建设。

（五）规划情况

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、经批复规划条件论证，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属工业用地0.8138公顷（8138.29 平方米，折合约12.21亩），属城市道路用地0.0013公顷（13.43 平方米，折合约0.02亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，三类工业用地0.7725公顷（7724.46平方米，折合约11.59亩），规划容积率1.5-3.0，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度50米；城市道路用地0.0427公顷（427.25平方米，折合约0.64亩）。

改造地块位于城镇开发边界和工业用地保护红线内，不涉及到永久基本农田、生态保护红线、市域蓝线规划等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及关海棠一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属城市道路等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用（具体以项目监管协议为准）。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人关海棠实施局部改造。改造后将用于兴建产业园（用于新型环保金属表面处理等）。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.9，总建筑面积不小于23639.93平方米（含不计容建筑面积429.12平方米），其中新建建筑面积不小于15023.91平方米（含不计容建筑面积226.25平方米），保留建筑面积8616.02平方米（含不计容建筑面积202.87平方米）（在容积率不小于2.9 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到16000万元（亩均产值约1308.26万元/亩），年税收将达到600万元（亩均税收约49.06万元/亩），增加就业岗位 260 个。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为7200万元（约588.72万元/亩），其中自有资金2200万元，银行借贷5000万元。

五、开发时序

项目开发周期为14个月，拟分1期开发，动工开发时间为2024年10月31日之前，拟投入资金7200万元，拟建建筑面积不小于15023.91平方米（含不计容建筑面积226.25平方米），竣工时间为2025年12月31日之前（在容积率不小于2.9的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。