平台绩效目标要求

序号	专题	绩效目标	备注
平台落地建设阶段
1	《中山市工业互联网与数字赋能平台项目认定与奖励实施细则》（以下简称《细则》）方向一专题（二）支持落地建设	1.注册成立中山公司、实缴注册资金，选定办公场地及人员到位

2.专用工作场地面积不低于300平方米
2	《细则》方向一专题（三）支持建设展示中心	1.展示中心建成验收后，面向公众开放。每运营期周年内举办一场30人及以上活动。

2.建成后3个运营期周年内，承诺完成每个运营期周年的基础绩效

3.建成后3个运营期周年内，承诺按照展示中心可获得的奖补资金额度，设定每个运营期周年内参观接待企事业单位等的批次目标。

1-50万元：4批次；

50万元及以上：8批次；

100万元及以上：16批次；

150万元及以上：25批次；

200万元及以上：35批次；

250万元及以上：40批次；

300万元：50批次。	平均每批次不少于5人
3	《细则》方向一专题（四）支持建设示范产线	1.在展示中心或其他面向公众开放场所，建成数字化智能化示范产线。

2.建成后3个运营期周年内，承诺完成每个运营期周年的基础绩效

3.建成后3个运营期周年内，承诺按照示范产线可获得的奖补资金额度，设定每个运营期周年内形成的解决方案、示范案例等的数量目标。

1-50万元：2个；

50万元及以上：5个；

100万元及以上：10个；

200万元及以上：20个；

300万元及以上：30个；

400万元及以上：40个；

500万元：50个。
4	《细则》方向一专题（五）支持建设工业互联网标识解析节点	1.已通过国家工信部或国家工信部委托单位验收的工业互联网标识解析顶级、二级节点

2.节点已开展运行，标识注册量达100、日均解析量达200
平台赋能企业阶段
5	第一年基础绩效	标杆平台单位运营期第一周年内，服务40家及以上企业实行数字化智能化转型；	被服务企业达中小企业数字化水平测评二级及以上;被服务企业类型与服务内容匹配
（普通）平台单位运营期第一周年内，服务12家及以上企业实行数字化智能化转型；
6	第二年基础绩效	标杆平台单位运营期第二周年内，累计服务120家及以上企业实行数字化智能化转型；
（普通）平台单位运营期第二周年内，累计服务36家及以上企业实行数字化智能化转型；
7	第三年基础绩效	标杆平台单位

1.运营期第三周年内，累计服务200家及以上企业实行数字化智能化转型。

2.累计完成100家及以上企业信息化管理人员培训。
（普通）平台单位

1.运营期第三周年内，累计服务60家及以上企业实行数字化智能化转型。

2.累计完成30家及以上企业信息化管理人员培训。
8	《细则》方向一专题（一）支持租赁办公场地	1.平台建成投入运营后3个运营期周年内，已签订场地租用合同。专用工作场地面积不低于300平方米。

2.平台建成投入运营后3个运营期周年内，按照租赁办公场地可获得的奖补资金额度，设定每个运营期周年内平台单位研发等运营投入的目标金额。

1-50万元：100万元；

50万元及以上：运营投入200万元；

100万元及以上：运营投入400万元；

150万元及以上：运营投入600万元；

200万元及以上：运营投入800万元；

250万元及以上：运营投入1000万元；

300万元：运营投入1250万元。
9	《细则》方向二专题（十一）支持为企业提供数字化智能化服务	完成基础绩效后

1.定期制定和审核《企业数字化智能化转型产品与服务目录》

2.被服务企业达中小企业数字化水平测评二级及以上
10	《细则》方向二专题（六）支持建设工业互联网标杆示范项目、（七）支持建设数字化智能化示范工厂、（八）支持建设工业互联网+生产共享工厂、（九）支持建设工业互联网+集群协同工厂、（十）支持建设数字化智能化示范车间	完成基础绩效后

1.与企业共建工业互联网标杆示范项目、或数字化智能化示范工厂、或数字化智能化示范车间、或工业互联网+生产共享工厂、或工业互联网+集群协同工厂。

2.可获得100万元及以上奖补资金额度的，带动企业投资1000万元及以上。

3.可获得1-50万元奖补资金额度的，带动企业投资500万元及以上。
11	《细则》方向二专题（十二）支持提升企业使用率	完成基础绩效后

1.每个运营期周年内，平台活跃企业（使用平台时间占接入平台时间不低于60%、累计接入平台时间不少于90个自然日的企业）数量超过100家。
汇聚数字化智能化产业生态
12	《细则》方向三专题（十三）支持汇集工业APP	1.平台开放资源与标准

2.完成1个及以上适配并部署平台的工业APP
13	《细则》方向三专题（十四）支持引进落地数字化智能化产业生态	1.引进和培育一批面向特定行业、特定场景的具有自主知识产权的工业软件、产品解决方案以及智能装备、机器人等产业生态企业落户（注册成立独立法人企业）并进驻平台

2.生态企业在中山取得工业软件著作权等知识产权或取得智能装备专利权
14	《细则》方向三专题（十五）支持培育优秀工业APP	1个及以上获评国家、省、市级工业APP等优秀解决方案
培育数字化专业人才
15	《细则》方向四专题（十六）支持数字化人才培训	1.开班培训企业首席信息官（CIO）、数字化智能化管理人才超过100人或以上（每人平均不低于12学时）

2.经国家工业和信息化部属机构考核合格后出具的数字化智能化方向培训认证证书超过30人或以上
赋能产业集群数字化转型
16	《细则》方向五专题（十七）支持产业集群数字化转型诊断咨询	1.开展产业集群数字化转型诊断咨询等服务，形成产业集群数字化转型整体解决方案

2.1个及以上产业集群已认定或入选国家、省、市产业集群数字化转型试点
17	《细则》方向五专题（十八）支持建设重点产业集群数字化服务子平台	1.建设重点产业集群数字化服务子平台

2.集群数字化服务子平台建设方案通过专家评审