五桂山街道中山市成利威制衣有限公司

低效工业用地改造方案

根据经批复的规划条件论证，五桂山街道办事处拟对位于中山市五桂山龙石村的中山市成利威制衣有限公司名下的低效工业用地进行改造，由中山市成利威制衣有限公司进行自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况。

改造地块均位于中山市五桂山龙石村，东邻商住用地，南至村庄，西邻自有工业厂房，北至村庄道路，用地总面积约1.937公顷（19369.8平方米，折合约29.06亩）。其中地块一面积约1.0820公顷（10819.5平方米，折合约16.23亩）；地块二面积约0.211公顷（2911.1平方米，折合约4.37亩）；地块三面积约0.5639公顷（5639.2平方米，折合约8.46亩）

（二）权属情况。

改造地块均属国有建设用地，土地用途均为工业，地块一土地证号为中府国用(2009)第290169号；地块二土地证号为中府国用(2012)第2900005号；地块三不动产权证号为粤（2018）中山市不动产权第0207600号。改造地块土地权利人为中山市成利威制衣有限公司。

（三）土地利用现状情况。

改造范围内现有锌铁棚、集装箱等临时建筑物6栋，为原土地权利人为中山市成利威制衣有限公司出租给中山市旭日驾校（五桂山分校）使用。现有建筑面积约5600平方米，现状容积率约0.29。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，该地块改造前年产值为12万元（约0.41万元/亩），年税收为0万元（0万元/亩）。改造地块因现状地类大部分为非建设用地且2009年上盖建筑物基底面积占比不足30%，不能纳入标图入库范围。经研究，五桂山街道认定属于低效工业用地。

改造地块正在办理闲置处置手续、不涉及抵押、查封、历史文化资源要素和土壤污染潜在监管地块等情况。

（四）规划情况。

改造地块符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，符合经批复规划条件论证，在《中山市五桂山街道工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕235号）中，一类工业用地1.2268公顷（12267.8平方米，折合约18.4亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，特殊工艺除外；配套设施建筑高度≤60米；防护绿地0.1491公顷（1491平方米，折合约2.24亩）；道路用地0.5611公顷（5611平方米，折合约8.42亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造地块涉及中山市成利威制衣有限公司一个权利主体，五桂山街道办事处已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在国土空间总体规划规划为非建设用地的部分按照非建设用地进行管控，在经批复规划条件论证中属防护绿地、城市道路等公益性用地部分，日后五桂山街道办事处需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给五桂山街道办事处使用。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，在地块一、地块二、地块三合并土地使用权后由土地权利人中山市成利威制衣有限公司实施全面改造。改造后将用于芳香产业、健康医药产业、特色旅游产业、高端电子信息产业、新材料产业、生产性服务业、文化创意产业、总部经济等产业。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.5，总计容建筑面积不小于48424.5平方米，不保留原有建筑物（在容积率不小于2.5的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。项目申请分割销售，自持比例不少于20%。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              目环保管理规定》。改造后年产值将达到24908.49万元（约857.14万元/亩），年税收将达到622.76万元（约21.43万元/亩）。

四、需办理的用地手续

改造地块需办理合并土地使用权后再实施改造。中府国用(2009)第290169号、中府国用(2012)第2900005号和粤（2018）中山市不动产权第0207600号三块工业用地办理合并土地使用权后约定开工、竣工时间。

五、资金筹措

改造主体拟投入资金为12454万元（约428.57万元/亩），其中自有资金3736万元，银行借贷8718万元。

六、开发时序

项目开发周期为3年，在2025年3月31日前动工，在2028年3月31日前竣工。

七、实施监管

以五桂山街道办事处与改造主体签订的项目履约监管协议为准。